ประจำวันอังคาร ที่  2  มีนาคม  2553   	  http://www.thaigov.go.th

1.  ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 1/2553

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เสนอทั้ง 2 ข้อดังนี้

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 1/2553

2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

2.1  เดิม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ   เศวตรุนทร์) เป็น

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

  - เดิม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ (นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย)

เป็น นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งมี              นายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น.                ณ ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

1.  การดำเนินโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1  การอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 และวันที่ 13 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงินรวม 1.296 ล้านล้านบาท โดยโครงการสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับอนุมัติวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 10,737.90 ล้านบาท จำนวน 55 โครงการ ในจำนวนนี้ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ งบประมาณ 5,394.26 ล้านบาท

1.2  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนใหญ่โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา และทำสัญญาก่อสร้าง แบ่งเป็น 1) โครงการภายใต้การจัดสรรวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ 200,000 ล้านบาท จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 2,166.43 ล้านบาท ณ วันที่ 22 มกราคม 2553 สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และ 2) โครงการที่อยู่ภายใต้การจัดสรรวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ 150,000 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 3,227.82 ล้านบาท ยังไม่มีความคืบหน้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณ

1.3  ข้อเสนอตัวชี้วัดการติดตามประเมินผล ดำเนินการติดตามประเมินผล 3 ระดับ คือ ระดับภาพรวม ระดับแผนงาน และระดับโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1.3.1	ระดับภาพรวม ประกอบด้วย 1) ด้านความก้าวหน้า เช่น ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นต้น 2) ด้านผลผลิต เช่น ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน เป็นต้น และ 3) ด้านผลสำเร็จ เช่น สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ และสัดส่วน
การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป็นต้น

1.3.2	ระดับแผนงาน ประกอบด้วย 1) ด้านความก้าวหน้า เช่น ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งแผนงาน เป็นต้น 2) ด้านผลผลิต เช่น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวตลาดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น และ 3) ด้านผลสำเร็จ เช่น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และอัตราการเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นต้น

1.3.3	ระดับโครงการ ประกอบด้วย 1) ด้านความก้าวหน้า เช่น ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติของโครงการ เป็นต้น 2) ด้านผลผลิต เช่น จำนวนป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว 3,000 ป้าย ได้รับการติดตั้งในพื้นที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น และ 3) ด้านผลสำเร็จ เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น เป็นต้น

2.  การดำเนินโครงการในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

2.1  ภาพรวมของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.1.1โครงการฯ ได้รับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และ 20 ตุลาคม 2552) จำนวน 13 โครงการ วงเงินรวม 1,330.60 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนพัฒนาในกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

2.1.2  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบให้กันวงเงิน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณตาม พ.ร.ก. วงเงิน 150,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 16 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท

2.2  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การลงทุนในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินรวม 1,330.595 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ววงเงิน 1,283.830 ล้านบาท (หรือประมาณร้อยละ 96.49) ทั้งนี้ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการหลายครั้ง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนในด้านของคำจำกัดความ รวมทั้งหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน

2.3	ตัวชี้วัดของการติดตามและประเมินผลแผนการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.3.1  ตัวชี้วัดการติดตามความก้าวหน้า ประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ ร้อยละของวงเงินที่มีการประกวดราคาแล้วเสร็จต่อวงเงินทั้งหมด ร้อยละของวงเงินที่มีการลงนามในสัญญาจัดจ้างต่อวงเงินทั้งหมด และร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณต่องบประมาณที่ได้รับ (2) ร้อยละของจำนวนโครงการที่ก่อสร้างได้ตามเป้าหมาย (3) ร้อยละของจำนวนการจ้างแรงงานต่อเป้าหมาย (4) ความก้าวหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผน

2.3.2  ตัวชี้วัดประเมินผลความสำเร็จสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อติดตามประเมินผลโครงการในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ได้แก่ (1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (2) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกระดับองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า/บริการสร้างสรรค์ (4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจำนวนจ้างงานสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (6) มีฐานข้อมูลการผลิตและบริการสร้างสรรค์

3.  ขอบเขตการดำเนินการ (Term of Reference: TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการได้พิจารณาขอบเขตการดำเนินการ (TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

3.1	การจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกรอบการติดตามประเมินผล ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน และ ระยะที่ 2 โครงการจ้างที่ปรึกษา ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี และโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับการเร่งรัด ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

3.2	วัตถุประสงค์ในการจัดจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 1 (1) เพื่อจัดทำกรอบการติดตาม เร่งรัด ประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  (2) เพื่อเตรียมวางรูปแบบ ระบบ กลไกในการบริหารงาน ตรวจสอบ ติดตามประเมิน เผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  และ (3) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาการจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 2

3.3	ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) ของโครงการฯ ระยะที่ 1

3.3.1	การออกแบบระบบบริหารโครงการ ประสาน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย จัดทำกรอบแผนงานและระบบติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และออกแบบรายงานการติดตามประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการประจำเดือน และรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัด วิธีการคำนวณและการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลทั้งรายโครงการ และรายสาขา

3.3.2	งานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ได้แก่ จัดทำร่าง TOR   
รายภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) รวมถึงสนับสนุนงานการคัดเลือกที่ปรึกษา ระยะที่ 2

3.4	วงเงินจ้างที่ปรึกษา  ใช้งบประมาณโดยเบิกจ่ายจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

3.5	แผนการดำเนินงาน หากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีมติอนุมัติร่าง TOR ในเดือนมกราคม 2553 สบน. คาดว่าจะสามารถอนุมัติโครงการ  รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก และลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ภายในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2553 โดยที่ปรึกษาจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้กลางเดือนมีนาคม 2553 โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน

3.6	งานที่ต้องส่งมอบ ได้แก่ (1) กรอบและแผนงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำแนกรายภาค (2) ตัวชี้วัด วิธีการคำนวณและการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ประเมินผลรายโครงการและรายสาขา และ (3)TOR และเอกสารประกวดราคาของโครงการจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 2

3.7	ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สามารถติดตามเร่งรัด ประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ภาคสนาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.  การเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

4.1	ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่มีนายพนัส      สิมะเสถียร เป็นประธานกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง(นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์)  2) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ) และ 3) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ (นายดุสิต     เขมะศักดิ์ชัย) ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจาก นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ เป็น นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

5.  สรุปมติคณะกรรมการฯ

5.1	มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (สศช.) ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวและสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้

5.1.1	จัดทำตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ใน 2 ระดับ คือ 1) ตัวชี้วัดมาตรฐาน เช่น การจ้างงาน ผลการเบิกจ่าย และความก้าวหน้าหน้าของผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อการประเมินผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในภาพรวม และ 2) ตัวชี้วัดรายสาขา โดยกำหนดรูปแบบรายงานติดตามประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและจำนวนตัวชี้วัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงาน/โครงการเพื่อให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ทั้งนี้ จำเป็นต้องพิจารณาการนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ด้วย เพื่อไม่ให้มีการกำหนดจำนวนตัวชี้วัดมากเกิดความจำเป็นและเป็นภาระต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1.2	จัดทำตัวชี้วัดในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงความยั่งยืนของการพัฒนา
การท่องเที่ยว การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการสร้างโอกาสในการท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการสำรวจพื้นที่ภาคสนามในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประกอบการประเมินผล เพื่อให้ทราบผลสำเร็จของโครงการจากพื้นที่ดำเนินโครงการจริง

5.2	มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนชื่อโครงการ Thailand Handicraft Expo 2010 เปิดประตูสินค้าหัตถกรรมสู่เวทีโลก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการดำเนินโครงการ และสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

5.3	เห็นชอบขอบเขตของการดำเนินการ (Terms of Reference) สำหรับการจัดจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 1 เพื่อจัดทำกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และมอบหมายให้ สบน. รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการต่อไป

5.4	เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

5.4.1	เดิม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ       เศวตรุนทร์) เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

5.4.2	เดิม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ (นายดุสิต 
เขมะศักดิ์ชัย) เป็น นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

2.  เรื่อง  แต่งตั้ง

ฯ ล ฯ

3.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชุดเดิม จำนวน 9 คน ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดวาระสามปีในวันที่         1 มีนาคม 2553 ให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้  1.นายกิตติศักดิ์ ปรกติ 2. นายขวัญชัย วศวงศ์ 3. นายครรชิต

มาลัยวงศ์  4. นายชูชัย  ศุภวงศ์  5. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  6. นายเธียรชัย ณ นคร 7. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์

8. นางจุรี วิจิตรวาทการ 9. นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

ฯ ล ฯ

10.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มเติมกรรมการในคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการคลัง และรองปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน   รายจ่ายและหนี้สิน  ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ

3.  ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 1/2553

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เสนอทั้ง 2 ข้อดังนี้

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 1/2553

2.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

2.1  เดิม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ   เศวตรุนทร์) เป็น

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

  - เดิม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ (นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย)

เป็น นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งมี              นายพนัส สิมะเสถียร เป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น.                ณ ห้องประชุม เดช สนิทวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

1.  การดำเนินโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1  การอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 และวันที่ 13 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงินรวม 1.296 ล้านล้านบาท โดยโครงการสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับอนุมัติวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 10,737.90 ล้านบาท จำนวน 55 โครงการ ในจำนวนนี้ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ งบประมาณ 5,394.26 ล้านบาท

1.2  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนใหญ่โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา และทำสัญญาก่อสร้าง แบ่งเป็น 1) โครงการภายใต้การจัดสรรวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ 200,000 ล้านบาท จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 2,166.43 ล้านบาท ณ วันที่ 22 มกราคม 2553 สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และ 2) โครงการที่อยู่ภายใต้การจัดสรรวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ 150,000 ล้านบาท จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 3,227.82 ล้านบาท ยังไม่มีความคืบหน้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณ

1.3  ข้อเสนอตัวชี้วัดการติดตามประเมินผล ดำเนินการติดตามประเมินผล 3 ระดับ คือ ระดับภาพรวม ระดับแผนงาน และระดับโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1.3.1	ระดับภาพรวม ประกอบด้วย 1) ด้านความก้าวหน้า เช่น ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด เป็นต้น 2) ด้านผลผลิต เช่น ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน เป็นต้น และ 3) ด้านผลสำเร็จ เช่น สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ และสัดส่วน
การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป็นต้น

1.3.2	ระดับแผนงาน ประกอบด้วย 1) ด้านความก้าวหน้า เช่น ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งแผนงาน เป็นต้น 2) ด้านผลผลิต เช่น จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวตลาดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น และ 3) ด้านผลสำเร็จ เช่น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และอัตราการเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นต้น

1.3.3	ระดับโครงการ ประกอบด้วย 1) ด้านความก้าวหน้า เช่น ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติของโครงการ เป็นต้น 2) ด้านผลผลิต เช่น จำนวนป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว 3,000 ป้าย ได้รับการติดตั้งในพื้นที่ 30 จังหวัดทั่วประเทศตามแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น และ 3) ด้านผลสำเร็จ เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น เป็นต้น

2.  การดำเนินโครงการในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คณะกรรมการได้พิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

2.1  ภาพรวมของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.1.1โครงการฯ ได้รับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และ 20 ตุลาคม 2552) จำนวน 13 โครงการ วงเงินรวม 1,330.60 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนพัฒนาในกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

2.1.2  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบให้กันวงเงิน 1,000 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณตาม พ.ร.ก. วงเงิน 150,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 16 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท

2.2  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การลงทุนในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินรวม 1,330.595 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ววงเงิน 1,283.830 ล้านบาท (หรือประมาณร้อยละ 96.49) ทั้งนี้ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการหลายครั้ง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนในด้านของคำจำกัดความ รวมทั้งหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน

2.3	ตัวชี้วัดของการติดตามและประเมินผลแผนการลงทุนในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.3.1  ตัวชี้วัดการติดตามความก้าวหน้า ประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ ร้อยละของวงเงินที่มีการประกวดราคาแล้วเสร็จต่อวงเงินทั้งหมด ร้อยละของวงเงินที่มีการลงนามในสัญญาจัดจ้างต่อวงเงินทั้งหมด และร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณต่องบประมาณที่ได้รับ (2) ร้อยละของจำนวนโครงการที่ก่อสร้างได้ตามเป้าหมาย (3) ร้อยละของจำนวนการจ้างแรงงานต่อเป้าหมาย (4) ความก้าวหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผน

2.3.2  ตัวชี้วัดประเมินผลความสำเร็จสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อติดตามประเมินผลโครงการในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ได้แก่ (1) จำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์/บริการสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (2) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกระดับองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า/บริการสร้างสรรค์ (4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจำนวนจ้างงานสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (6) มีฐานข้อมูลการผลิตและบริการสร้างสรรค์

3.  ขอบเขตการดำเนินการ (Term of Reference: TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการได้พิจารณาขอบเขตการดำเนินการ (TOR) การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

3.1	การจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกรอบการติดตามประเมินผล ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน และ ระยะที่ 2 โครงการจ้างที่ปรึกษา ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี และโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับการเร่งรัด ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

3.2	วัตถุประสงค์ในการจัดจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 1 (1) เพื่อจัดทำกรอบการติดตาม เร่งรัด ประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  (2) เพื่อเตรียมวางรูปแบบ ระบบ กลไกในการบริหารงาน ตรวจสอบ ติดตามประเมิน เผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  และ (3) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาการจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 2

3.3	ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) ของโครงการฯ ระยะที่ 1

3.3.1	การออกแบบระบบบริหารโครงการ ประสาน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย จัดทำกรอบแผนงานและระบบติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และออกแบบรายงานการติดตามประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการประจำเดือน และรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัด วิธีการคำนวณและการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลทั้งรายโครงการ และรายสาขา

3.3.2	งานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ได้แก่ จัดทำร่าง TOR   
รายภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) รวมถึงสนับสนุนงานการคัดเลือกที่ปรึกษา ระยะที่ 2

3.4	วงเงินจ้างที่ปรึกษา  ใช้งบประมาณโดยเบิกจ่ายจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

3.5	แผนการดำเนินงาน หากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีมติอนุมัติร่าง TOR ในเดือนมกราคม 2553 สบน. คาดว่าจะสามารถอนุมัติโครงการ  รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก และลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ภายในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2553 โดยที่ปรึกษาจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้กลางเดือนมีนาคม 2553 โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3 เดือน

3.6	งานที่ต้องส่งมอบ ได้แก่ (1) กรอบและแผนงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำแนกรายภาค (2) ตัวชี้วัด วิธีการคำนวณและการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ประเมินผลรายโครงการและรายสาขา และ (3)TOR และเอกสารประกวดราคาของโครงการจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 2

3.7	ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สามารถติดตามเร่งรัด ประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ภาคสนาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีความโปร่งใส และเป็นไปตามกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.  การเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

4.1	ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่มีนายพนัส      สิมะเสถียร เป็นประธานกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ) เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
1) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง(นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์)  2) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ) และ 3) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ (นายดุสิต     เขมะศักดิ์ชัย) ขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจาก นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ เป็น นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของนายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

5.  สรุปมติคณะกรรมการฯ

5.1	มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ (สศช.) ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลโครงการในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวและสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้

5.1.1	จัดทำตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ใน 2 ระดับ คือ 1) ตัวชี้วัดมาตรฐาน เช่น การจ้างงาน ผลการเบิกจ่าย และความก้าวหน้าหน้าของผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อการประเมินผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในภาพรวม และ 2) ตัวชี้วัดรายสาขา โดยกำหนดรูปแบบรายงานติดตามประเมินผลที่เป็นมาตรฐานและจำนวนตัวชี้วัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงาน/โครงการเพื่อให้อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ทั้งนี้ จำเป็นต้องพิจารณาการนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ด้วย เพื่อไม่ให้มีการกำหนดจำนวนตัวชี้วัดมากเกิดความจำเป็นและเป็นภาระต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1.2	จัดทำตัวชี้วัดในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงความยั่งยืนของการพัฒนา
การท่องเที่ยว การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการสร้างโอกาสในการท่องเที่ยวของประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการสำรวจพื้นที่ภาคสนามในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประกอบการประเมินผล เพื่อให้ทราบผลสำเร็จของโครงการจากพื้นที่ดำเนินโครงการจริง

5.2	มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนชื่อโครงการ Thailand Handicraft Expo 2010 เปิดประตูสินค้าหัตถกรรมสู่เวทีโลก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการดำเนินโครงการ และสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

5.3	เห็นชอบขอบเขตของการดำเนินการ (Terms of Reference) สำหรับการจัดจ้างที่ปรึกษา ระยะที่ 1 เพื่อจัดทำกรอบการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และมอบหมายให้ สบน. รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการต่อไป

5.4	เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่งของกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้

5.4.1	เดิม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (นายพงษ์ภาณุ       เศวตรุนทร์) เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

5.4.2	เดิม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักงบประมาณ (นายดุสิต 
เขมะศักดิ์ชัย) เป็น นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

# 4.  เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

- อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3 ที่มีวงเงินเพิ่มขึ้น

43,955.08 ล้านบาท เป็นการกู้เงินใหม่ 13,955.08 ล้านบาท และการบริหารหนี้ 30,000 ล้านบาท ทำให้วงเงินรวมของแผนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,704,707.62 ล้านบาท เป็น 1,748,662.70 ล้านบาท

- อนุมัติการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ในประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจภายใต้แผนการบริหารหนี้

สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 3

- อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของ

การกู้เงินและการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 3 แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ

- อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็น

ผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ำประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (1. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ 2. นายกำชัย จงจักรพันธ์ 3. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ) เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเห็นว่า  ในปัจจุบัน      รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรวม 7 แห่ง มีความจำเป็นต้องบริหารหนี้เดิมและกู้เงินใหม่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 และได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นประกอบด้วยแล้วจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3 โดยเป็นการปรับปรุงแผนงานย่อย จำนวน 2 แผน ได้แก่ 1) แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ 2) แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

- แผนการบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การปรับปรุงแผนฯ ครั้งนี้ได้บรรจุวงเงินการบริหารจัดการหนี้เงินกู้สำหรับสนับสนุนโครงการลงทุน

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่ได้กู้เงินในปีงบประมาณ 2552 ไปแล้วจำนวน 30,000 ล้านบาท ในแผนการบริหารและจัดการหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และขอเพิ่มการดำเนินการโดยให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหนี้ที่เกิดตามแผนการกู้เงินใหม่ ในปีงบประมาณ 2553 ที่ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะแล้ว จำนวน 320,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินดำเนินการภายใต้แผนทั้งสิ้น 350,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ

สภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

- แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

วงเงินเดิม	353,647.30	ล้านบาท

ปรับเพิ่ม	13,955.08	ล้านบาท

วงเงินหลังการปรับปรุง	367,602.38	ล้านบาท

การปรับเพิ่มวงเงิน 13,955.08 ล้านบาท ดังกล่าวเป็นการกู้เงินใหม่ภายใต้แผนเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการ

ทั่วไปและอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  - การปรับเพิ่มวงเงินกู้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง จำนวน 11,390.24 ล้านบาท ประกอบด้วย การ

ประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อชดเชยยอดค้างชำระสำหรับนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน และสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนระยะที่ 2 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจกู้เงินแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552

  - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอปรับเพิ่มวงเงินกู้ จำนวน 2,164.83 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ค่าดอก

เบี้ยเงินกู้ที่ถึงกำหนดในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้เงินดังกล่าว โดยให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน

  - สำนักงานธนานุเคราะห์ ขอบรรจุวงเงินกู้ จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน รองรับสำหรับใช้

หมุนเวียนรับจำนำในช่วงเปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2553 ที่คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้เงินดังกล่าว

หลังการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3 จะทำให้ภาพรวมของแผนฯ มีวงเงินเพิ่มขึ้น 43,955.08 ล้านบาท จากเดิม 1,704,707.62 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,748,662.70 ล้านบาท เป็นการกู้เงินใหม่ 914,752.60 ล้านบาท และการบริหารหนี้ 833,910.10 ล้านบาท ซึ่งสรุปตามแผนงานย่อยได้ ดังนี้

|  |  | หน่วย : ล้านบาท |
| --- | --- | --- |
| แผน | วงเงิน แผนเดิม | วงเงินหลัง ปรับปรุงครั้งที่ 3 | การเปลี่ยนแปลง |
| 1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล | 673,000.00 | 673,000.00 | - |
| 2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF | 139,171.02 | 139,171.02 | - |
| 3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | 320,000.00 | 350,000.00 | 30,000.00 |
| 4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ | 353,647.30 | 367,602.38 | 13,955.08 |
| 4.1 การกู้เงินใหม่ (1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ (2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ (3) เงินกู้เพื่อลงทุน (4) เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ 4.2 การบริหารและจัดการหนี้ | 110,439.66 4,692.66 6,932.39 33,892.79 64,921.82 243,207.64 | 124,394.74 4,692.66 6,932.39 33,892.79 78,876.90 243,207.64 | 13,955.08 - - - 13,955.08 - |
| 5. การก่อหนี้จากต่างประเทศ 3,438.80 (MUSD) | 120,357.86 | 120,357.86 | - |
| 6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ 2,815.18 (MUSD) | 98,531.44 | 98,531.44 | - |
| รวม | 1,704,707.62 | 1,748,662.70 | 43,955.08 |

สำหรับประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1.  ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอแผนการบริหาร หนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และหากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหว่างปีโดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553  ครั้งที่ 3 นี้เป็นการปรับวงเงินดำเนินการเพิ่มขึ้นจากวงเงินของแผนในครั้งก่อนที่         คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้   จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแผนฯ ครั้งนี้ตามนัยที่กฎหมายกำหนด

2.  การค้ำประกันที่กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการได้ตามที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ          พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25 และมาตรา 28 ได้กำหนดให้ในปีงบประมาณหนึ่ง กระทรวงการคลังจะค้ำประกันและให้กู้ต่อเป็นเงินบาทได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่าย          เพิ่มเติม ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 340,000 ล้านบาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 เท่ากับ 1,700,000 ล้านบาท)ซึ่งหากกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรับปรุงครั้งที่ 3 ตามกรอบวงเงินที่รัฐวิสาหกิจเสนอขอ จำนวน 317,500.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 18.68 แล้ว จะยังไม่เกินกว่ากรอบวงเงินที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ดี หากมีโครงการในอนาคตที่รัฐบาลต้องค้ำประกันเงินกู้ก็จะต้องพิจารณาอย่างเข้มงวด เนื่องจากวงเงินตามกฎหมายที่เหลืออยู่ จะสามารถดำเนินการค้ำประกันได้อีกเพียงประมาณ 22,400 ล้านบาท เท่านั้น

- ระดับของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP หากมีการดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้ปรับปรุงในครั้งนี้ทั้งหมด

คาดว่าจะอยู่ในระดับร้อยละ 49.81  และมีสัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณ อยู่ในระดับร้อยละ 12.61 โดยในปี 2553 ใช้สมมติฐานให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 2.5 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.0 ซึ่งยังคงอยู่ภายในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง คือ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 ตามลำดับ

6.  เรื่อง  งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 20,458,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  โดยปรับลดทุนประเดิมการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา  สื่อฯ ซึ่งยังไม่มีการตรากฎหมายรองรับและปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของคณะกรรมการและอนุกรรมการให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ตลอดจนปรับลดรายการที่ยังไม่มีความพร้อมและความชัดเจนในการดำเนินงาน โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป